项 目 总 结

一、项目介绍

1. 项目名称：《一号影院》
2. 主要用途：影片展示、购买电影票。
3. 开始时间：2019.05.31（晚自习）。
4. 初赛时间：2019.06.15。
5. 决赛时间：2019.06.22。
6. 所在校区：广东省 广州市 越秀区 海珠广场。
7. 指导老师：古浪坤（项目经理）、吕婉琪（班主任）。
8. 项目组员：陈栋明（组长）、张雨、周沐生、刘嘉信。
9. 项目工作分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈栋明 | 张雨 | 周沐生 | 刘嘉信 |
| 数据库+页面编写 | 页面编写 | 后台接口+页面编写 | 页面编写 |

三、项目计划

1.初赛的15天计划

2.完成：12个页面

3.具体页面名称：

(1)登录页面、(2)注册页面、 (3)首页页面 、(4)商城页面 、(5)选场页面 、 (6)我的页面 、 (7)圈子讨论页面 、(8)购物车页面 、(9)商品详细页面 、 (10)城市页面 (11)选泽影院页面 (12)选座页面

四、组员具体对应任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6月1日** | **6月2日** | **6月3日** | **6月3日** |
| 1.栋明：完成数据库表的创建。 2.张雨：完成注册和登录的静态页面  3.嘉信：首页页头 4.沐生：服务器的登录和注册 接口 | 1.栋明：数据库内容的插入  2.张雨：登录+注册+半个首页 页面的静态  3.嘉信：首页页面的 页头+城市页面 4.沐生：首页页面商品的 接口 | 1.栋明：商城静态 页面 2.嘉信：商城页面 页头 3.张雨：首页页面的 静态 4.沐生：商城页面 接口 | 1.栋明：逸速购静态 页面 2.嘉信：我的页面 静态 3.张雨：首页页面 静态 4.沐生：逸速购页面 接口 |
| **6月4日** | **6月5日** | **6月6日** | **6月7日** |
| 1.栋明：逸速购 页面 2.张雨：圈子 页面  3.嘉信：我的页面（里面的子页面）  4.沐生：逸速购页面 接口 | 1.栋明：逸速购 页面 2.张雨：圈子 页面  3.嘉信：我的页面（里面的子页面）  4.沐生：逸速购页面 接口 | 1.栋明：购物车 页面 2.张雨：商品详细 页面  3.嘉信：我的页面（里面的子页面）  4.沐生：圈子页面 接口 | 1.栋明：购物车 页面 2.张雨：商品详细 页面  3.嘉信：城市页面  4.沐生：我的页面 |
| **6月8日** | **6月9日** | **6月10日** | **6月11日** |
| 1. 栋明：选泽影城 页面 2.张雨：商品详细 页面 3.嘉信：城市页面   4.沐生：我的页面 | 1.栋明：选座 页面 2.张雨：底部按钮 组件 3.嘉信：城市页面  4.沐生：我的页面 | 1.栋明：选座 页面 2.张雨：底部按钮 组件（将组件组合） 3.嘉信：城市页面  4.沐生：我的页面 | 1.栋明：添加购物车（立即购买） 2.张雨：底部按钮 组件（将组件组合） 3.嘉信：动态添加数据 4.沐生：我的页面 |
| **6月12日** | **6月13日** | **6月14日** | **6月15日** |
| 1.栋明：添加购物车（立即购买） 2.张雨：动态添加数据 3.嘉信：动态添加数据 4.沐生：动态添加数据 | 动态添加数据 | 动态添加数据 完善工作 | 初赛 |
| **6月16日** | **6月17日** | **6月18日** | **6月19日** |
| 整体完善 | 整体完善 | 整体完善 | 整体完善 |
| **6月20日** | **6月21日** | **6月22日** |  |
| 整体完善 | 整体完善 | 整体完善 |  |

五、数据库结构

购物车

圈子轮播图

主页轮播图

主页商品详情

阅读详情

用户信息

影片场次

主页商品介绍

商城商品

场次图片

影院地址图片

圈子活动详情

影院地址

阅读介绍

圈子活动列

1. 进度记录

6.1号完成情况

1.栋明：完成数据库表的创建。 80%  
2.张雨：完成注册和登录的静态页面 90%

3.嘉信：首页页头 50%  
4.沐生：服务器的登录和注册 接口 90%

6.2号完成情况

1.栋明：数据库内容的插入 90%

2.张雨：登录+注册+半个首页 页面的静态 0

3.嘉信：首页页面的 页头+城市页面 0  
4.沐生：首页页面商品的 接口 0

6.3号完成情况

1.栋明：商城静态 页面 100%  
2.嘉信：商城页面 页头 + 首页页面的 页头+城市页面 10%   
3.张雨：首页页面的 静态 40%  
4.沐生：商城页面 接口 100%

6.4号完成情况

1.栋明：逸速购 页面 90%  
2.张雨：圈子 页面 +首页页面的 静态 50%

3.嘉信：我的页面（里面的子页面）+商城页面 页头+城市页面 20%

4.沐生：逸速购页面 接口 100%

6.5号完成情况

1.栋明：逸速购 页面 100%  
2.张雨：圈子 页面 100%

3.嘉信：我的页面（里面的子页面）+商城页面 页头+城市页面 30%

4.沐生：逸速购页面 接口 100% （接口已经完成）

6.6号完成情况

1.栋明：购物车 页面 90%  
2.张雨：商品详细 页面 40%

3.嘉信：城市页面 20%

4.沐生：我的页面 20%

6.11号完成情况

1.栋明：添加购物车（立即购买） 100%  
2.张雨：底部按钮 组件（将组件组合） 80%  
3.嘉信：动态添加数据 正在编写城市页面  
4.沐生：我的页面 100%

6.12号完成情况

1. 栋明：添加购物车（立即购买） 100%  
   2.张雨：动态添加数据 50%  
   3.嘉信：动态添加数据 50%  
   4.沐生：我的页面（子页面） 80%

6.13号完成情况

动态添加数据 30%

6.14号完成情况

动态添加数据 60%

6.15号完成情况

动态添加数据 80%

6.16号完成情况

动态添加数据 90%

6.7号完成情况

1.栋明：购物车 页面 100%  
2.张雨：商品详细 页面 星期一汇总

3.嘉信：城市页面 星期一汇总

4.沐生：我的页面 星期一汇总

6.8号完成情况

1.栋明：购物车 页面 100%  
2.张雨：商品详细 页面 星期一汇总

3.嘉信：城市页面 星期一汇总

4.沐生：我的页面 星期一汇总

6.9号完成情况

1.栋明：选座 页面 70%  
2.张雨：底部按钮 组件 星期一汇总  
3.嘉信：城市页面 星期一汇总

4.沐生：我的页面（里面的子页面） 30%

6.10号完成情况

1.栋明：选座 页面 70%  
2.张雨：底部按钮 组件（将组件组合） 10%（在完成详细页面）  
3.嘉信：城市页面 30%

4.沐生：我的页面 30%

6.17号完成情况

阅读详情页面 50%  
电影城页面 30%  
我的页面（子页面） 40%  
完善功能 70%

6.18号完成情况

阅读详情页面 100%  
电影城页面 100%

我的页面（子页面） 50%

完善功能 80%

6.19号完成情况

我的页面（子页面） 100%

完善功能 90%

食物静态详情 50%

6.20号完成情况

我的页面（子页面） 100%

完善功能 90%

食物静态详情 100%

6.21号完成情况

项目整理打包 100%